**Rosario, 19/05/2022**

**Presupuesto de página web.**

**Cliente: Hospital Provincial del Centenario**

**Objetivo:**

Página web del Hospital donde se visualice las características del hospital y sus principales servicios, como así también la historia y galería de fotos.

**Herramientas:**

Se utilizará Html, Css y Bootstrap como framework

**Fases del desarrollo**

Se diseñará un Sketch para constatar con el cliente las características que se van a incorporar a la página y las futuras actualizaciones.

1. **Diseño Web:**
   * Cantidad de 5 páginas,3 secciones y un formulario de contacto.
   * Adecuación de imágenes y diseño responsive.
   * SEO.
   * Tiempo estimado de desarrollo: 20 días
2. **Hosting:**
   * Trámite de hosting en pesos.
   * Configuración.
3. **Dominio:**
   * Trámite de dominio

**TIEMPO ESTIMADO TOTAL: 20 días**

**Costo diseño hosting:** $43776

**Costo Hosting:** $600 x mes en donweb (plan empresa). Anual: $15942,96

**Costo Dominio:** incluido en el hosting el primer año.

**Costo certificado SSL:** bonificado

**TOTAL: $59718,96**

1. **Mantenimiento**
   * Mantenimiento mensual: $5000
   * Costo de actualizaciones: charlable según necesidades del cliente.
2. **OBSERVACIONES:**

El cliente se compromete a abonar el 50% del proyecto al comenzar la realización de la web, debiendo abonar el resto contra entrega del producto.

Tanto las actualizaciones como el mantenimiento mensual serán abonados del 1 al 5 día hábil por mes, quedando sujeto a ajustes en caso de retrasarse el pago.

Validez del presupuesto: 30 días.

Javier Salafica

Desarrollador Web